Work Breakdown Structure (WBS) Template

This Project WBS Template is free for you to copy and use on your project

and within your organization. We hope that you find this template useful and

welcome your comments. Public distribution of this document is only permitted

from the Project Management Docs official website at:

ProjectManagementDocs.com

Work Breakdown Structure (WBS)

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN ẢNH

NGUYỄN THÚY KIỀU

1150080144

11_cnpm2

20/10/2025

# INTRODUCTION

Tài liệu này trình bày cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS) cho dự án xây dựng ứng dụng AI nhận dạng giới tính và màu áo tại triển lãm tranh. Dự án sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh (YOLOv8, OpenCV,..) nhằm nâng cao trải nghiệm khách tham quan, hỗ trợ nghiên cứu hành vi và tối ưu hóa công tác quản lý sự kiện.

# OUTLINE VIEW

Chế độ xem Phác thảo (Outline View) cung cấp một bố cục dễ xem và dễ hiểu cho Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) của dự án "Ứng dụng Nhận dạng các đối tượng trên ảnh”.

- Ứng dụng nhận dạng các đối tượng trên ảnh

  - Khởi tạo

    - Lý do, mục tiêu chọn đề tài

    - Xác định phạm vi đề tài

    - Xác định đối tượng đề tài

    - Xác định phương pháp thuật tóan thực hiện

    - Xác định nghiệp vụ đề tài

  - Lập kế hoạch

    - Tìm hiểu, nghiên cứu dữ liệu thu thập

    - Tìm hiểu, nghiên cứu thuật toán YOLO

    - Xây dựng kế hoạch công việc thực hiện

  - Thực hiện

    - Thu thập dữ liệu

    - Gắn nhãn dữ liệu

    - Làm giàu dữ liệu

    - Huấn luyện mô hình YOLO

    - Tích hợp triển khai pipeline

    - Xây dựng cơ sở dữ liệu

    - Thực hiện viết API

    - Xây dựng giao diện và tích hợp API

  - Kiểm thử

    - Kiểm tra mô hình YOLO

    - Kiểm tả API

  - Kết thúc

    - Tổng hợp và viết báo cáo

# HIERARCHICAL STRUCTURE

Cấu trúc Phân cấp là một định dạng tương tự Chế độ xem Phác thảo (Outline View) của Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS), nhưng không sử dụng thụt đầu dòng (indentation).

| Level | WBS Code | Element Name |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ứng dụng nhận dạng các đối tượng trên ảnh |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo |
| 3 | 1.1.1 | Lý do, mục tiêu chọn đề tài |
| 3 | 1.1.2 | Xác định phạm vi đề tài |
| 3 | 1.1.3 | Xác định đối tượng đề tài |
| 3 | 1.1.4 | Xác định phương pháp thuật tóan thực hiện |
| 3 | 1.1.5 | Xác định nghiệp vụ đề tài |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch |
| 3 | 1.2.1 | Tìm hiểu, nghiên cứu dữ liệu thu thập |
| 3 | 1.2.2 | Tìm hiểu, nghiên cứu thuật toán YOLO |
| 3 | 1.2.3 | Xây dựng kế hoạch công việc thực hiện |
| 2 | 1.3 | Thực hiện |
| 3 | 1.3.1 | Thu thập dữ liệu |
| 3 | 1.3.2 | Gắn nhãn dữ liệu |
| 3 | 1.3.3 | Làm giàu dữ liệu |
| 3 | 1.3.4 | Huấn luyện mô hình YOLO |
| 3 | 1.3.5 | Tích hợp triển khai pipeline |
| 3 | 1.3.6 | Xây dựng cơ sở dữ liệu |
| 3 | 1.3.7 | Thực hiện viết API |
| 3 | 1.3.8 | Xây dựng giao diện và tích hợp API |
| 2 | 1.4 | Kiểm thử |
| 3 | 1.4.1 | Kiểm tra mô hình YOLO |
| 3 | 1.4.2 | Kiểm tả API |
| 2 | 1.5 | Kết thúc |
| 3 | 1.5.1 | Tổng hợp và viết báo cáo |

# TABULAR VIEW

Chế độ xem Bảng là một định dạng bảng được tổ chức gọn gàng của Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS), phù hợp cho dự án "Ứng dụng Nhận dạng các đối tượng trên ảnh".

| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Widget Management System | 1.1 Khởi tạo | 1.1.1 Lý do, mục tiêu chọn đề tài 1.1.2 Xác định phạm vi đề tài 1.1.3 Xác định đối tượng đề tài 1.1.4 Xác định phương pháp thuật toán thực hiện 1.1.5 Xác định nghiệp vụ đề tài |
|  | 1.2 Lập kế hoạch | 1.2.1 Tìm hiểu, nghiên cứu dữ liệu 1.2.2 Tìm hiểu, nghiên cứu thuật toán YOLO 1.2.3 Xây dựng kế hoạch công việc thực hiện |
|  | 1.3 Thực hiện | 1.3.1 Thu thập dữ liệu 1.3.2 Gán nhãn dữ liệu 1.3.3 Làm giàu dữ liệu 1.3.4 Huấn luyện mô hình YOLO 1.3.5 Tích hợp triển khai pipeline 1.3.6 Xây dựng cơ sở dữ liệu 1.3.7 Thực hiện viết API 1.3.8 Xây dựng giao diện và tích hợp API |
|  | 1.4 Kiểm thử | 1.4.1 Kiểm tra mô hình YOLO 1.4.2 Kiểm thử API |
|  | 1.5 Kết thúc | 1.5.1 Tổng hợp và viết báo cáo |

# TREE STRUCTURE VIEW

Chế độ xem Cấu trúc Cây là định dạng phổ biến nhất cho Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS). Nó cung cấp một cách hiển thị dễ hiểu, trực quan, giúp đội ngũ dự án nắm rõ các thành phần công việc trong WBS của dự án "Ứng dụng Nhận dạng các đối tượng trên ảnh”.

Ứng dụng nhận diện các đối tượng trên ảnh

1

Khởi tạo

1.1

Lập kế hoạch

1.2

Thực hiện

1.3

Kiểm thử

1.4

Tìm hiểu, nghiên cứu dữ liệu

1.2.1

Kết thúc

1.5

Lý do, mục tiêu

đề tài

1.1.1

Xác định phạm vi đề tài

1.1.2

Xác định đối tượng đề tài

1.1.3

Xác định phương pháp thuật toán thực hiện

1.1.4

Xác định nghiệp vụ đề tài

1.1.5

Tìm hiểu, nghiên cứu thuật toán YOLO

1.2.2

Xây dựng kế hoạch công việc thực hiện

1.2.3

Thu thập dữ liệu

1.3.1

Gắn nhãn dữ liệu

1.3.2

Làm giàu dữ liệu

1.3.3

Huấn luyện mô hình YOLO

1.3.4

Tích hợp triển khai pipeline

1.3.5

Xây dựng

cơ sở dữ liệu

1.3.6

Thực hiện viết API

1.3.7

Xây dựng giao diện và tích hợp API

1.3.8

Kiểm tra mô hình YOLO

1.4.1

Tổng hợp và viết báo cáo

1.5.1

Kiểm tra API

1.4.2

# WBS DICTIONARY

Từ điển Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) chứa toàn bộ chi tiết cần thiết của WBS để hoàn thành thành công dự án "Ứng dụng Nhận dạng các đối tượng trên ảnh”.

| Level | WBS Code | Element Name | Definition |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ứng dụng nhận dạng các đối tượng trên ảnh | Toàn bộ công việc để triển khai ứng dụng nhận dạng đối tượng trong ảnh |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo | Công việc cần chuẩn bị trước khi vào đề tài |
| 3 | 1.1.1 | Lý do, mục tiêu chọn đề tài | Nêu lý do thực hiện đề tài và đặt ra mục tiêu đạt được cho đề tài |
| 3 | 1.1.2 | Xác định phạm vi đề tài | Tìm hiểu phạm vi sẽ thực hiện |
| 3 | 1.1.3 | Xác định đối tượng đề tài | Tìm hiểu về các đối tượng tiếp cận |
| 3 | 1.1.4 | Xác định phương pháp thuật tóan thực hiện | Tìm hiểu các phương pháp và các thuật toán tối ưu phù hợp để sử dụng |
| 3 | 1.1.5 | Xác định nghiệp vụ đề tài | Mô tả cách hoạt động của ứng dụng |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch | Công việc lập kế hoạch chi tiết cho dự án, bao gồm phạm vi và lịch trình. |
| 3 | 1.2.1 | Tìm hiểu, nghiên cứu dữ liệu | Tìm các dataset để thực hiện training. |
| 3 | 1.2.2 | Tìm hiểu, nghiên cứu thuật toán YOLO | Nghiên cứu cách thực hiện thuật toán YOLO |
| 3 | 1.2.3 | Xây dựng kế hoạch công việc thực hiện | Lập chi tiết công việc phải thực hiện và thời gian hoàn thành. |
| 3 | 1.3 | Thực hiện | Các công việc chính cần thực hiện |
| 3 | 1.3.1 | Thu thập dữ liệu | Thu thập nguồn dữ liệu bằng roboflow |
| 3 | 1.3.2 | Gắn nhãn dữ liệu | Gắn lable cho dữ liệu |
| 3 | 1.3.3 | Làm giàu dữ liệu | Tạo ra nhiều dữ liệu hơn để training |
| 3 | 1.3.4 | Huấn luyện mô hình YOLO | Training từng model |
| 3 | 1.3.5 | Tích hợp triển khai pipeline | Ghép các module |
| 3 | 1.3.6 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | Tạo database để lưu trữ dữ liệu |
| 3 | 1.3.7 | Thực hiện viết API | Tạo FastAPI endpoint nhận ảnh, chạy pipeline, lưu DB, trả JSON |
| 3 | 1.3.8 | Xây dựng giao diện và tích hợp API | Xây dựng giao diện đăng nhập, đăng ký , upload ảnh và trả về kết quả |
| 2 | 1.4 | Kiểm thử | Đánh giá ứng dụng |
| 3 | 1.4.1 | Kiểm tra mô hình YOLO | Đánh giá accuracy |
| 3 | 1.4.2 | Kiểm tả API | Đánh giá API của chức năng |
| 2 | 1.5 | Kết thúc | Hoàn thành ứng dụng |
| 3 | 1.5.1 | Tổng hợp và viết báo cáo | Thực hiện công việc viết báo cáo |

This free WBS Template is brought to you by www.ProjectManagementDocs.com